|  | Gweithred | Swyddog Cyfrifol/Aelod Arweiniol | Amserlen (mis a blwyddyn) | Ariannu | Sut i fesur cynnydd | Dyfynnwyd hefyd yn | Cynnydd | Cynnydd (coch, oren, gwyrdd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amcan 1: Lleihau carthffosiaeth, ffosffad a llygredd cemegol arall yn ein hafonydd |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sicrhau nad yw datblygiad newydd yn cael effaith andwyol ar statws cadwraeth yr Afonydd Gwy ac Wysg. | Pennaeth Cynllunio | Parhaus. Mabwysiad-u’r CDLlA ym mis Gorffennaf 2025 | Cyllideb graidd CSF | Gwneir penderfyniadau yn unol â chanllawiau cytunedig LlC, CNC a DC |  |  |  |
| 1.2 | Cyflwyno ymgyrch baw cŵn a fydd yn lleihau llygredd dŵr | Swyddog Addysg Seilwaith Gwyrdd a Sbwriel | Yn parhau o fis Mehefin 2022 | Cyllideb graidd CSF | Cyflawnir ymgyrch 2024/25 erbyn 31ain Mawrth 2025 |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn rhan o bartneriaeth |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Parhau i chwarae rhan weithredol ym Mwrdd Rheoli Maetholion Gwy er mwyn sicrhau yr eir i'r afael â materion ffosffad Gwy | Pennaeth Cynllunio Cyng Catrin Maby | Parhaus | Amherthnasol | Presenoldeb CSF ym mhob un o gyfarfodydd Bwrdd Rheoli Maetholion Gwy. |  |  |  |
| 1.4 | Parhau i gymryd rhan yng Ngrŵp Cyngor Technegol Bwrdd Rheoli Maetholion Gwy i nodi a dadansoddi opsiynau ar gyfer cyflawni gwelliannau i ansawdd dŵr | Arweinydd Bioamrywiaeth ac Ecoleg | Parhaus | Amherthnasol | Presenoldeb CSF ym mhob un o gyfarfodydd Grŵp Cyngor Technegol Bwrdd Rheoli Maetholion Gwy |  |  |  |
| 1.5 | Chwarae rhan allweddol yn natblygiad Partneriaeth Dalgylch Wysg i sicrhau yr eir i’r afael â materion ffosffad Wysg | Pennaeth Cynllunio Rheolwr Seilwaith Gwyrdd Cyng Catrin Maby | Yn parhau o fis Mehefin 2022 | Amherthnasol | CSF Presenoldeb ym mhob cyfarfod Partneriaeth Dalgylch Brynbuga |  |  |  |
| 1.6 | Parhau i ymwneud â Phartneriaeth Dalgylch Gwy er mwyn gwarchod ansawdd dŵr, maint dŵr a bioamrywiaeth | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant Tirwedd Genedlaethol Dyffryn Gwy | Parhaus | Amherthnasol | Cymryd rhan weithredol yn is-grŵp Partneriaeth Dalgylch Gwy pan fo adnoddau'n caniatáu |  |  |  |
| 1.7 | Cymryd rhan mewn gweithgor trawsffiniol newydd o asiantaethau, awdurdodau lleol, ASau a phartïon allweddol eraill i ddatblygu’r cynllun integredig pum mlynedd cyntaf i leihau llygredd yn Afon Gwy. | Cyng Catrin Maby | Mai 2022 – Mai 2027 | Amherthnasol | Mynychu cyfarfodydd gweithgor pan drefnir |  |  |  |
| 1.8 | Defnyddio rhaglen beilot y Rhaglen Lle i Gynhyrchu Lleol o bedair fferm i ddeall sut mae’r ffermydd yn edrych ar hyn o bryd a sut y gallent edrych yn y dyfodol pe bai rhai mesurau’n cael eu cymryd. Defnyddiwch y dysgu hwn i ddeall sut y gall rheoli tir amddiffyn dyfrffyrdd yn well. | Rheolwr Prosiectau Bwyd Cynaliadwy | 2022/23 | RDF | Tir wedi'i fapio gan gynghorydd penodedig erbyn x Adroddiad manwl wedi ei ddarparu gan bob ffermwr erbyn y |  |  |  |
|  | Camau gweithredu trosfwaol i CSF gael rôl lobïo/dylanwadu yn y meysydd allweddol hyn:- - Darparu cyfleusterau stripio ffosffad yn Llan-ffwyst a Threfynwy i wella ansawdd dŵr a hwyluso datblygiad newydd yn Nalgylchoedd Wysg a Gwy - Lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru yr adnoddau sydd eu hangen i ddiogelu ein hamgylchedd morol ac afonydd Cynnal cyfarfodydd cyswllt rheolaidd rhwng swyddogion ac Aelodau’r Cabinet â CNC ac ehangu eu cwmpas i ymdrin â materion ansawdd dŵr afonydd, gyda diweddariadau rheolaidd a gwybodaeth am ddigwyddiadau carthffosiaeth a blaenyrru cynlluniau ar gyfer gwelliannau. - Lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan Cyfoeth Naturiol Cymru yr adnoddau sydd eu hangen i ddiogelu ein hamgylchedd afonydd a morol |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amcan 2: Lleihau llygredd plastig a sbwriel arall mewn afonydd ac ardaloedd arfordirol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn gorff arweiniol |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cyflwyno ymgyrchoedd sbwriel gyda ffocws ar effaith sbwriel yn mynd i mewn i afonydd a’r môr | Swyddog Addysg Seilwaith Gwyrdd a Sbwriel | Parhaus | Cronfa Hanfodion Gwych LlC | Cwblhau ymgyrch 2024/25 erbyn 31ain Mawrth 2025 |  |  |  |
| 2.2 | Gweithio gydag ysgolion i godi ymwybyddiaeth o effaith sbwriel ar Afonydd a Chefnforoedd | Swyddog Addysg Seilwaith Gwyrdd a Sbwriel | 2022/23 | Cyllideb graidd CSF | Rhaglen addysg 2024/25 wedi’i chwblhau erbyn 31 Mawrth 2025 |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn rhan o bartneriaeth |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Mewnbwn i ddatblygiad y cais Cymunedau Gwydn SEP i CNC i ehangu prosiectau Darganfod yr Hafren ac Arfordir a Moroedd Di-sbwriel ar draws Sir Fynwy ac ALlau cyfagos | Hazel Swyddog Polisi Cynaliadwyedd | 2022/23 | Amherthnasol | Cyllid Meithrin Gallu Arfordirol wedi’i sicrhau ar gyfer 2024/25 |  |  |  |
| 2.4 | Gweithio gyda grwpiau cymunedol a Chadwch Gymru’n Daclus i ddarparu cymorth ar gyfer sesiynau codi sbwriel lleol a rhoi canolfannau codi sbwriel ar waith. | Swyddog Addysg Seilwaith Gwyrdd a Sbwriel | Yn parhau o fis Medi 2022 | Marine Clean Cymru a Cadwch Gymru'n Daclus | Parhaus |  |  |  |
| 2.5 | Gweithio gydag ymgyrch sbwriel Cadwch y Fenni'n Daclus gan dargedu busnesau yn y Fenni | Swyddog Addysg Seilwaith Gwyrdd a Sbwriel | 2022/23 | Cadwch Gymru'n Daclus | Parhaus |  |  |  |
|  | Camau gweithredu trosfwaol i CSF gael rôl lobïo/dylanwadu yn y meysydd allweddol hyn:- - Parhau i gefnogi trefi di-blastig yn Sir Fynwy - Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru drwy gydol datblygiad y Bil Plastig Untro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Amcan 3: Gwarchod cynefinoedd naturiol ar hyd ein hafonydd, aberoedd ac arfordir |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn rhan o bartneriaeth |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Parhau i gymryd rhan mewn partneriaeth ASERA i gyflawni dyletswyddau statudol i ddiogelu safle Morol Ewropeaidd yn unol â Chyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant | Parhaus | Amherthnasol | Mae cynrychiolyd-d o CSF yn bresennol mewn 100% o gyfarfodydd ASERA |  |  |  |
| 3.2 | Drwy fod yn aelod o Bartneriaeth Môr Hafren, cysylltu â rhanddeiliaid eraill yr aber, dysgu oddi wrthynt a gweithio mewn partneriaeth â nhw | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd | Yn parhau o fis Medi 2022 | Cyllideb graidd CSF | Mae cynrychiolydd o'r CSF yn bresennol mewn 100% o gyfarfodydd SEP Cynhelir sesiwn friffio amser cinio Chwefror 2024 |  |  |  |
| 3.3 | Drwy aelodaeth o SEP, ymgysylltu â Grŵp Gweithredu a Chynghori Morol Cymru Llywodraeth Cymru (WMAAG) ar ddatblygu Cynllun Adfer Glas i Gymru i gefnogi camau datblygu cynaliadwy i helpu cymunedau arfordirol i adfer, ac i gyflawni ein gweledigaeth o foroedd Cymru. sy'n lân, iach, diogel, cynhyrchiol ac amrywiol yn fiolegol. | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd | Parhaus | Amherthnasol | Cynhelir gweithdy 15fed Chwefror 2024 |  |  |  |
| 3.4 | Gweithio gyda phartneriaid dros y 12 mis nesaf i sicrhau cyllid tymor hwy ar gyfer y bartneriaeth Lefelau Byw. Nod y Gwastadeddau Byw yw ailgysylltu pobl a chymunedau â thirwedd gwastadeddau Gwent a darparu dyfodol cynaliadwy i’r ardal hanesyddol ac unigryw hon. | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant Swyddog Seilwaith Gwyrdd Cyng Catrin Maby Cyng Frances Taylor | 2022/ - 2024 | Cyllid Capasiti Arfordirol | Cyllid wedi'i sicrhau |  |  |  |
| 3.5 | Trwy aelodaeth o SEP, gweithio gyda’r Blue Marine Foundation a phartneriaid trawsffiniol i gwmpasu’r potensial ar gyfer Parc Morol Cenedlaethol ar gyfer Aber Afon Hafren | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd a chydweithwyr | 2023/24 | Hyrwyddo Cydlynu Arfordirol Cyllid DEFRA | Gweithdy wedi ei gynnal i drafod Posibilrwydd Parc Morol Cenedlaethol |  |  |  |
| 3.6 | Trwy aelodaeth o waith SEP i archwilio opsiynau ar gyfer datblygu gwaith Gweledigaeth Hafren yn fframwaith gweithredu y gellir ei gyflawni; un sy’n gwneud y mwyaf o fuddion adfer natur, lliniaru hinsawdd ac addasu ar gyfer Aber Afon Hafren gyfan a’r ardal allanol | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd a chydweithwyr | 2022/23 | Cronfa Meithrin Galluoedd Arfordirol | Cynllun Cyflawni wedi’i Gostio erbyn 31ain Mawrth 2025 |  |  |  |
| 3.7 | Drwy aelodaeth o ASERA a SEP , ymgysylltu ag aflonyddwch arfordirol drwy newid ymddygiad. | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant Pennaeth Cynllunio | 2023/24 | Cyllideb graidd CSF | Parhaus |  |  |  |
| 3.8 | Parhau i arwain Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent (GGGP) ac archwilio ffyrdd o gynnal y bartneriaeth y tu hwnt i ddiwedd y cyllid presennol yn 2026 er mwyn cynnal dull rhanbarthol o ymdrin â seilwaith gwyrdd ac adfer byd natur, gan gynnwys adfer afonydd a chefnforoedd. | Rheolwr Seilwaith Gwyrdd Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant | 2022/23 | Cronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa Dreftadaeth y Loteri | Parhaus |  |  |  |
| 3.9 | Parhau i arwain Partneriaeth Natur Leol (LNP) Sir Fynwy a Chasnewydd i rannu arferion gorau ac adnoddau i sicrhau’r buddion mwyaf posibl i bobl a bywyd gwyllt | Arweinydd Bioamrywiaeth ac Ecoleg | Parhaus | Cronfa Meithrin Gallu Arfordirol | Parhaus |  |  |  |
| 3.10 | Datblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur (CGAN) Sir Fynwy a Chasnewydd gyda’r Bartneriaeth Natur Leol i gynnwys amgylcheddau afonydd a morol | Arweinydd Bioamrywiaeth ac Ecoleg | 2023 | Cyllideb graidd CSF | Datblygu Cynlluniau Gweithredu Cynefinoedd a Rhywogaetha-u o Wanwyn 2024. |  |  |  |
| 4 | Amcan 4: Diogelu cymunedau rhag llifogydd (afonydd ac ardaloedd arfordirol) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn gorff arweiniol |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cwblhau Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Llifogydd | Rheolwr Perygl Llifogydd | 2024/25 | Cyllideb graidd CSF a grant refeniw llifogydd LlC | Cymeradwyaeth wleidyddol i’r Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd erbyn 31ain Hydref 2024 |  |  |  |
| 4.2 | Cefnogi gweithredu ar draws y dalgylch, atebion seiliedig ar natur a rheoli llifogydd yn naturiol a cheisio datblygu partneriaethau a chyllid i gyflawni'r rhain. | Rheolwr Perygl Llifogydd | 2022/23 | Cyllid Cyflymydd NFM LlC | Gosod ar safleoedd yn Llanfihangel Troddi, Dingestow, Trefynwy a Llandeilo Gresynni erbyn 31 Mawrth 2025 Asesiad NFM ar rai o Ffermydd y Sir a Norton Brook, Ynysgynwraidd erbyn 31 Mawrth 2025 |  |  |  |
| 4.3 | Defnyddio ein pwerau fel Corff Cymeradwyo System Ddraenio Gynaliadwy (SuDS) i sicrhau bod datblygiadau newydd yn rheoli dŵr wyneb ar y safle mewn ffordd gynaliadwy yn unol â Safonau SDCau Cenedlaethol LlC. | Rheolwr Perygl Llifogydd | Parhaus | Cyllideb graidd CSF a Grant Refeniw Llifogydd LlC | Parhaus |  |  |  |
| 4.4 | Defnyddio ein pwerau fel Awdurdod Draenio Tir i sicrhau nad yw gwaith a wneir o fewn cyrsiau dŵr cyffredin yn cael effaith negyddol ar ansawdd dŵr nac ar yr amgylchedd lleol. | Rheolwr Perygl Llifogydd | Parhaus | Cyllideb Graidd CSF | Parhaus |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn rhan o bartneriaeth |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Parhau fel aelod gweithgar o Grŵp Arfordirol Aber Afon Hafren (SECG) i fod yn gyfrifol am weithredu'r Cynllun Rheoli Traethlin. | Rheolwr Perygl Llifogydd | Parhaus | Amherthnasol | Presenoldeb CSF ym mhob un o gyfarfodydd Grŵp Arfordirol Aber Afon Hafren |  |  |  |
| 4.6 | Gweithio gyda CNC i nodi gwelliannau i forglawdd Cil-y-coed i adfer ei swyddogaeth fel amddiffynfa rhag llifogydd llanw yn y dyfodol. | Pennaeth Cynllunio | 2022/24 | Amherthnasol | Deall fframwaith y gwaith erbyn 31ain Mawrth 2025 |  |  |  |
|  | Camau gweithredu trosfwaol i CSF gael rôl lobïo/dylanwadu yn y meysydd allweddol hyn:- - Mynychu cyfarfodydd Ardal Ddraenio Fewnol CNC i lobïo am newid |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Amcan 5: Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd ein hafonydd a'n harfordiroedd |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn gorff arweiniol |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Defnyddiwch y Ganolfan Un Blaned fel ffocws ar gyfer addysg am lygredd morol ac afonydd | Swyddog Ailddefnyddio ac Ailgylchu | Parhaus | Cyllideb graidd CSF | Parhaus |  |  |  |
| 5.2 | Hwyluso trafodaeth barhaus rhwng CSF a grwpiau cymunedol ar faterion afonydd ac arfordirol trwy rwydwaith Hyrwyddwyr Hinsawdd Cymunedol | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd | Parhaus | Amherthnasol | Parhaus |  |  |  |
| 5.3 | Datblygu gwybodaeth ac adnoddau ar afonydd a chefnforoedd i'w rhoi ar wefan CSF. | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd | Hydref/Gaeaf 2022 | Cyllideb graidd CSF | Gwefan yn fyw erbyn 31ain Mawrth 2024 |  |  |  |
|  | Camau gweithredu lle mae CSF yn rhan o bartneriaeth |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Targedu segmentau ymwelwyr sy'n gymdeithasol ac yn amgylcheddol gyfrifol yn ein marchnata cyrchfan | Rheolwr Cyrchfan | Parhaus | Amherthnasol | Parhaus |  |  |  |
| 5.5 | Cymryd rhan yn y prosiect ymchwil Gwerthoedd Morol Amrywiol gyda Phrifysgol Caerdydd a phartneriaid ymchwil eraill i helpu i ddeall sut y gall gwerthoedd amrywiol ddylanwadu ar bolisi a phenderfyniadau morol. | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd | 2022/24 | Amherthnasol | Parhaus |  |  |  |
| 5.6 | Annog gweithredu lleol, mentrau ymwybyddiaeth gymunedol, prosiectau arddangos ac annog cyfranogiad mewn monitro gwirfoddolwyr a chasglu data | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth | Parhaus | Cronfa Meithrin Gallu Arfordirol | Parhaus |  |  |  |
|  | Camau gweithredu trosfwaol i CSF gael rôl lobïo/dylanwadu yn y meysydd allweddol hyn:- - addo Croeso Cymru (addewid i ofalu am gymunedau ac amgylchedd Cymru ) - Chwarae rhan yn natblygiad cynllun gweithredu Llythrennedd y Môr yng Nghymru |  |  |  |  |  |  |  |